                 厦门兴信实投资顾问有限公司谈判文件                       

                    本招标文件经招标人审核确认，同意发布。

                             招标人盖章：        
竞争性谈判文件

招标编号： XPCG201711079 
项目名称：南日岛东岱湾景观型生态休闲渔业发展项目海域 废旧渔排清理服务项目
招标人：莆田市秀屿区滨海渔港建设开发有限公司
招标代理机构：厦门兴信实投资顾问有限公司

二O一七年十二月
目录

第一章  投标须知

(一)总则

(二)招标文件

(三)投标文件

(四)开标、评标及定标

(五)授予合同

(六)质疑处理

(七)标后管理

第二章  合同条款

第三章  投标文件格式


第一章  投标须知

（一）总  则

招标项目说明

1）项目性质：废旧渔排清理。
2）项目规模：详细见（附件一图1与表1，附件二）。
3）废旧渔排清理数量： 渔排数量5545口，管理房94间，不成形13处（详细见附件一表格）。投标人需考虑因复杂海况及恶劣环境引起的部分废旧渔排数量的误差的风险（如下沉或漂流至其他海域等其他不可抗拒因素）。

4）招标范围：废旧渔排材料（包括锚石、锚绳、踏板、泡沫浮球、竹杆、管理房等）的残值和废旧渔排清理，具体位置详见附件二。

5）地点：莆田市秀屿区南日镇东岱村东岱湾，详见附件二。

招标项目的工期和质量标准
本招标项目的工期拟按附件一的批次安排分期进行，自合同签订之日起15个日历天内完成第一批的清理工作。以招标人书面通知中标人开始清理工作之日起15个日历天内完成第二批的清理工作。以招标人书面通知中标人开始清理工作之日起15个日历天内完成第三批的清理工作。每个批次未按时完成清理的每逾期一天中标人需向招标人缴纳1000元违约金。若中标人工期延误超过10天的，甲方有权终止合同并没收其履约保证金。且中标人须承担延误工期对甲方造成的所有损失。
2）质量要求：征迁海域上各类废旧渔排及其他附属物应整体清理，含固锚（海底固锚石头由中标人根据自身需求自行选择是否打捞）、渔排主体、渔排其他构件、场地清理、清除等其他垃圾外运，不得影响他人利益或造成次生海域环境污染。

3）安全要求：中标人应对参加施工的所有人员和第三者投保意外伤害保险，并承担全部安全责任。中标人应制定可靠的施工方案，采取有效安全防护措施，确保无发生安全事故。
投标人的资格及资质要求

1）投标人须提供有效的企业法人营业执照（副本）的复印件。

2）投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目报价的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件（投标代表是法定代表人无需）和投标代表的身份证原件及复印件。

3）本招标项目不接受联合体投标。

合同价款

本项目采用综合包干回收金投标报价最高的投标人中标的方式，并以其投标报价作为项目合同价款。

现场踏勘

1）招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

2）招标人不组织现场踏勘。投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

3）招标文件除本文件外，招标单位在招标期间发出的有效补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

（二）招标文件

招标文件的组成内容

本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件（格式）、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。

获取招标文件方式

报名、咨询、来往信函地点：莆田市城厢区凤凰山街道嘉新商业城7号楼32－34开间2层, 联系人：陈耀强，联系电话：13905041213。

招标文件的答疑、澄清、修改或补充

1）投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问（包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题）的，可按相关规定时间内向招标人提出疑问。
2）招标人在中国政府采购网、福建招标与采购网、莆田市南日海洋开发建设集团有限公司网站发布公告，并在南日岛石南码头、南日镇镇政府、东岱陆岛交通码头等地同时发布公告。
项目投标报价和最低限价

（1）投标报价说明

    A、投标文件报价全部采用人民币，若用数字表示数额与用文字表示数据不一致时，以文字数额为准。

    B、投标文件中的报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现。

（2）本项目废旧渔排清理综合包干回收金的起报价为 25000 元，低于起报价视为无效标。

（三）投标文件

投标文件的组成

投标文件由下列内容组成。

（1）投标函

（2）投标函附录

（3）法定代表人身份证明书

（4）法定代表人授权委托书

（5）企业的证书、证件。

投标有效期

本招标项目的投标有效期为90日历天（从投标截止之日算起）。

投标保证金

投标保证金：本次招标的投标保证金为人民币伍仟元整(￥5000.00元)保证金必须在开标截止时间前以转帐或电汇形式交至：

开户名：厦门兴信实投资顾问有限公司莆田分公司

开户行：中国农业银行股份有限公司莆田市府分理处

帐  号：13441501040003067

 以款到帐户为准，不接受现金及汇票。投标人在缴纳保证金时必须以公司的帐户或公司的名称缴纳，不得以投标代表个人的名称缴纳。
12.2中标人收到中标通知书五个工作日内须按中标价一次性缴清本项目履约保证金 人民币8000元整 和包干回收金 （中标价） 并与招标人签订承包合同。

12.3未按要求提交投标保证金的投标将被视为无效投标。

12.4发生下列情况之一，投标保证金将被没收：
（1）在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的； 

（2）中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；

（3）中标人未按规定时间缴清废旧渔排清理回收金及履约保证金的；

（4）因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

（5）中标人放弃中标的；

（6）法律、法规规定的其他情形。

投标文件的编制

13.1投标文件应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

13.2投标文件应当对招标文件有关项目发包价、招标工期、质量要求、投标有效期等实质性内容作出响应。

13.3投标人须按招标文件要求在投标文件相关位置加盖公章，投标文件未按要求加盖公章的，属无效文件，作废标处理。

至投标截止时间，投标人少于三个的，招标人将依法重新组织招标。

其他要求

中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目任务，不得将中标项目任务转让给他人，否则一经发现，招标人有权解除其合同，并没收其履约保证金，并由中标人赔偿由此给招标人带来的各种损失。

制约条件

中标人必须积极配合招标人做好废旧渔排清理工作，特别在招标人需强制清理时，中标人需无条件配备足够的人员和设备，按照招标人要求进行强制清理，否则招标人有权解除其合同，没收其履约保证金及全部的包干回收金，并由中标人赔偿由此给招标人带来的各种损失。

（四）开标、评标及定标

开标 

17.1开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请相关部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

17.2投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书。
17.3资格审查小组

招标人在开标后组建谈判小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

17.4开标程序：

（1）主持人介绍参加开标会的有关单位；
（2）主持人宣布开标纪律。

（3）查验投标人代表的身份、投标人的资格。

存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

1）投标文件逾期送达的；

2）投标人代表未按投标须知要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；

3）法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的；

4）未按招标文件规定提交投标保证金的。

（4）主持人宣布进入资格审查的投标人名单。

（5）宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、工期、及其它必要的内容。

评标

18.1  资格审查小组审查投标文件。存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入下一轮程序：

18.1.1投标人的企业营业执照不符合招标文件要求的；

18.1.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；
18.1.3其他不满足招标文件实质性要求的；

确定中标人

19.1本项目采用综合包干回收金价格最高价者中标的定标办法。对实质上响应招标文件要求的投标采用最高报价中标的评审方法推荐一名成交候选人，报价分为两轮，第一轮为响应文件报价，第二轮为响应人现场报价。如响应人放弃第二轮报价，则以该响应人第一轮报价作为最终报价。响应人无提供第一轮报价的作为无效投标。谈判小组经综合分析、比较，以价格为主要因素确定一名成交候选人，即在全部满足谈判文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最高报价，以提出最高报价的响应人作为成交候选人。若最高报价价格相等的情况下，由资格审查小组组长在报价相同的投标人中采用随机抽取方式确定中标候选人。

中标通知和中标公示

20.1在评标结束后3日内，将招标项目名称、中标人名称、中标价等进行公示。公示期为1个工作日。 

20.2公示期满后，若无出现异议，三日内，招标人应根据评标结果向中标人发放中标通知书。

附则

21.1在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证书、证明资料原件随时备查，如有必要，招标人将要求投标人在一个小时内提交证书、证明资料原件核对，投标人不能按时提交的，资格审查小组可以对有疑议的资料复印件作出不利于投标人的认定。

21.2投标文件的澄清原则

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，招标代理和招标人可以用书面形式要求投标单位对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复，投标单位应以书面形式进行，但是澄清或者说明不得超过投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。
（五）授予合同

签订合同

22.1中标人在收到中标通知书五个工作日内，按照招标文件要求和中标人的投标文件，由法定代表人或授权代理人与招标人签订项目承包合同。按招标人的指令在规定的日期开始清理并保证按期安全完工。

22.2招标人应在发出中标通知书后十五日内向相关部门提交招投标情况书面报告。
22.3中标人不按期与招标人签订合同的，取消中标资格，没收投标保证金。

（六）投诉处理

投标人对评标结果有异议的，应当在中标结果公示期内以书面形式向相关单位质疑。

（七）标后管理

标后管理

24.1中标候选人无正当理由放弃中标的，除赔偿招标人的经济损失外，招标人可上报相关行政主管部门，相关行政主管部门将给予不良诚信行为记录。

第二章  合 同 条 款

合同书

发包方：      莆田市秀屿区滨海渔港建设开发有限公司      (以下简称甲方)
承包方：                                                (以下简称乙方)

为确保 南日岛东岱湾景观型生态休闲渔业发展项目海域废旧渔排清理服务项目 施工安全、有序、如期、保质保量顺利完成，根据中华人民共和国《合同法》等有关规定，为明确甲乙双方在废旧渔排清理过程的权利和义务，经甲、乙双方充分协商同意，特订立本承包合同，以供双方遵守执行。
一、概况

l、清理地点：莆田市秀屿区南日镇东岱村东岱湾（详细参照附件一及附件二征迁海域宗海图） 
2、废旧渔排清理数量： 渔排数量5545口，管理房94间，不成形13处（详细见附件一表格）。乙方需考虑因复杂海况及恶劣环境引起的部分废旧渔排数量的误差的风险（如下沉或漂流至其他海域等其他不可抗拒因素）。

4）承包范围：废旧渔排材料（包括锚石、锚绳、踏板、泡沫浮球、竹杆、管理房等）的残值和废旧渔排清理，具体位置详见附件二。

清理期限及延误责任
1、本项目的工期拟按附件一的批次安排分期进行，自合同签订之日起15个日历天内完成第一批的清理工作。以甲方书面通知乙方开始清理工作之日起15个日历天内完成第二批的清理工作。以甲方书面通知乙方开始清理工作之日起15个日历天内完成第三批的清理工作。每个批次未按时完成清理的每逾期一天乙方需向甲方缴纳1000元违约金。若乙方工期延误超过10天的，甲方有权终止合同并没收其履约保证金。且乙方须承担延误工期对甲方造成的所有损失。
2、除遇不可抗力因素（地震、台风及气象部门发布的七级风力及以上等）和雨天，经甲方签证确认后工期相应顺延外，其余工期延误不予顺延。

三、质量要求
1、征迁海域上各类废旧渔排及其他附属物应整体清理，含固锚（海底固锚石头由乙方根据自身需求自行选择是否打捞）、渔排主体、渔排其他构件、场地清理、清除等其他垃圾外运，不得影响他人利益或造成次生海域环境污染。
2、完工任务交付甲方时，征迁海域海面上需不含任何漂浮物。

四、安全要求
乙方应对参加施工的所有人员和第三者投保意外伤害保险，并承担全部安全责任。乙方应制定可靠的施工方案，采取有效安全防护措施，确保无发生安全事故。
五、合同价款确定及付款方式

1、合同价款确定：本项目乙方应向甲方交纳的废旧渔排清理综合包干回收金合同总价为       元，乙方向甲方交纳上述款项后，清理工作由乙方承担，清理后材料则归乙方所有。

2、付款时间及方式为：在签订合同前，乙方应按中标价向甲方一次性缴清废旧渔排清理综合包干回收金。

3、废旧渔排清理服务履约保证金：在签订合同前，乙方应一次性缴清人民币 8000 元整废旧渔排清理服务履约保证金。废旧渔排清理服务履约保证金在乙方废旧渔排清理工作完成并经甲方验收合格后15天内退还。

六、乙方的责任和义务

l、乙方在进行废旧渔排清理时应严格按有关规范、安全操作规程执行，根据现场实际情况制定相应的施工方案，且不能免除乙方必须全面负责合同约定的安全责任。

2、乙方应为参与施工的全体人员及第三者购买工伤、人身意外等安全保险，所需费用乙方已在投标报价时综合考虑，与甲方无关。

3、乙方在清理过程必须加强安全防范意识，乙方专职安全人员和清理人员必须管理到位，不得擅自离岗，并向所有进场人员进行安全和技术交底，督促清理人员按章操作，防止安全事故发生。

4、乙方在废旧渔排清理过程中务必加强安全防范措施。

5、乙方在废旧渔排清理过程必须接受甲方和有关部门的检查和监督。甲方发现乙方违反合同约定，有权终止合同或采取处罚措施。

6、乙方在废旧渔排清理过程产生的所有安全事故(含意外风险事故)以及因事故引发的经济纠纷和法律责任全部由乙方自己承担，与甲方无关。

7、制约条件：乙方必须积极配合甲方做好废旧渔排清理工作，特别在甲方需强制清理时，乙方需无条件配备足够的人员和机械，按照甲方要求进行强制清理，否则甲方有权解除其合同，没收其履约保证金及全部的包干回收金，并由乙方赔偿由此给甲方带来的各种损失。

8、如需办理相关施工许可由乙方自行负责。

七、附则

1、本合同末尽事宜由双方签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同壹式伍份，甲、乙双方各执贰份，送招标代理壹份，自双方签订即日起生效，清理完成无遗留问题，款项结清后本合同自然终止。
甲方(公章)：                               乙方：(公章)

代表(签章)：                               代表：(签章)

年    月    日

第三章  投标文件格式

投 标 文 件
招标项目名称：                                  

投标人：                             (盖单位章) 
法定代表人或其委托代理人：         (姓名)
编制日期：   年   月  日
投标文件目录
1、 投标函

2、 报标函附录

3、 法定代表人身份证明书

4、法定代表人授权委托书
5、其他招标要求的相关材料（如有：）。
1、投标函
致：  （招标人名称）      

1、根据你方招标为 （招标编号） 的 （项目名称）  招标文件，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款及其他有关文件后，我方愿以投标报价按人民币（大写）       元向你方交纳废旧渔排清理综合包干回收金，并按上述合同条款、按规定要求承包上述工程的施工、竣工，并承担全部安全责任等。

2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方承诺不存在不能满足招标文件要求的条件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证按合同书中规定的工期完成废旧渔排清理。

5、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：              (姓名)
               日期：       年        月       日

2、投标函附录

	项目名称
	综合包干回收金总价（元）
	工期
	质量承诺

	南日岛东岱湾征迁海域废旧渔排清理服务项目
	
	按期完成
	合格


注：

1、报价必须高于招标人最低限价，否则视为无效标。

2、保留二位小数。

注:谈判响应方应准备报价一览表一式多份，其中一份按要求填写后装入谈判响应文件中，其他几份只须盖章签字，不须填写具体内容，不须装入谈判响应文件中(谈判响应方代表自行保管)，待谈判结束后谈判响应方作最终报价及有关承诺时使用。
投 标 人：                                (盖单位章)
法定代表人或其委托代理人：              (姓名)

           日期：       年        月       日
3、法定代表人资格证明书
单位名称：                                                  。
地    址：                                                  。
姓名：         性别：        年龄：        职务：           。
系                               (投标人名称)的法定代表人。
特此证明。
                           投标人：           (盖单位章)
                           日  期：       年    月    日
上述格式用于投标人代表参加开标时使用。
4、法定代表人授权委托书
兹有 (单位名称) 法定代表人 (姓名)，授权 (被授权人姓名)为 (项目编号及项目名称) 的谈判响应代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：                    
被授权人签字：                      
被授权人身份证号码：                
被授权人职务：                       
谈判响应单位全称(加盖公章)：          
附上：法人身份证复印件和被授权人代表身份复印件
上述格式用于投标人代表参加开标时使用。
5、营业执照副本等
1、企业证书：

1)企业营业执照副本。

2)其他招标文件要求（如有）。

备注：上述证件均须在有效期内或经年检有效。
附件一：南日岛东岱湾征迁海域废旧渔排数量统计及清理初步计划表 

项目区海域废旧渔排的概况如下：

据前期对征迁项目区内的海域调研、航拍等，在项目区航拍时，需清理渔排数量约5545口左右，管理房约94间，不成形13台。征迁海域内渔排分布如图1所示，统计数据及处理建议如表1所示。

[image: image1.png]



图1 清理项目废旧渔排清理顺序示意图

表1 南日岛东岱湾征迁渔排数量统计及初步清除计划
	拍摄顺序
	管理房（间）
	渔排（口）
	批次

	10
	约24
	约1364
	第二批

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	约34
	约2056
	第三批

	4
	
	
	

	5
	约36
	约2125
	第一批

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	合计
	94
	5545
	


附件二： 南日岛东岱湾景观型生态休闲渔业发展项目海域废旧渔排处置服务项目位置区域图
[image: image2.png]119° 327 41"

119° 33" 53"

25° 13" 26

N [ AR R It | R
A S 1 25° 12" 48.057" 119° 32’ 45.912"
% 2 25° 12" 43.538" 119° 32" 48.353"
g 25° 12" 39.859" 119° 32" 51.330"
4 25° 12' 36.232" 119° 32' 55.077"
5 25° 12" 33.371" 119° 32' 58.453"
6 25° 12" 30.637" 119° 33" 02.766"
25° 12" 28.962" 119° 33" 07.662"
8 25° 12" 28.651" 119° 33" 11.711"
9 25° 12" 28.856" 119° 33" 15.807"
10 25° 12" 29.546" 119° 33" 18.387"
11 25° 12" 30.943" 119° 33’ 22.868"

70 T 5

R il 5 B Abs Clugi | R4, I

WERTE | R Fhkek B A0
ﬁmﬁmﬁ FRHGAFRH | 1-2-3--33-31-1 87.3951
e 1-2-3--33-341 | 87.3951
s CGCS2000 E Hﬁ;.ﬁifﬁ)
R | 1985 R FENE | it | b i BUCHTE
WAL AR KB T
WHEA LEA
bAM | 2017.03.13 | A

119° 337 53"





第 21 页 共 23 页

